AI 虚拟陪伴社交平台

项目立项书  V1.0

（暂定名：WarmU / 暖友）

—— AI 驱动的情绪价值陪伴与话题互动社区平台 ——

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 虚拟陪伴社交平台（WarmU / 暖友） |
| 项目类型 | 战略级新产品立项 |
| 申请部门 | 鼎丰-一部-7A组 |
| 项目周期 | 12 个月（完整产品开发周期） |
| 立项日期 | 2026 年 4 月21日 |
| 文档版本 | V1.0（完整立项版） |
| 文档密级 | 公司内部 · 机密 |

本文档为公司内部机密文件，未经授权不得外传

文档说明

本文档为 AI 虚拟陪伴社交平台项目（以下简称"本项目"）的正式立项申请书，用于向公司管理层申请项目立项批准、资源拨付及相关授权。

本文档的核心叙事是：AI 不仅是一个聊天工具，而是贯穿"情绪感知—陪伴互动—AI 工具箱—话题社区—内容运营—商业变现"全链路的产品主线。用户不仅可以获得个性化 AI 暖男/暖女的贴心陪伴，还可以使用 AI 塔罗、恋爱顾问、头像生成等趣味工具，并在话题社区中参与互动、表达自我、建立轻社交关系。这一"AI 情绪陪伴 + AI 工具箱 + 社区运营"的三位一体融合模式是本项目区别于市场现有聊天机器人和社区产品的根本性差异。

文档涵盖项目背景、市场分析、产品方案、AI 核心战略、技术架构、团队配置、预算计划、风险评估、里程碑、预期收益及业务延展十二个板块。本文档经立项评审会讨论通过后生效，后续如涉及预算、周期或核心范围变更，需重新提交评审。

第一章  项目背景与立项依据

1.1  行业背景

AI 陪伴社交正成为移动互联网最具增长潜力的新兴赛道。Character.AI 月活突破 2000 万、Replika 全球累计用户超 3000 万、国内星野与筑梦岛等产品相继获得融资——这些信号表明用户对"有情绪价值的 AI 互动"存在真实且旺盛的需求。Z 世代与年轻女性用户群体尤其渴望在深夜、独处、情绪低落、渴望被理解时获得即时的情感回应，而传统社交产品无法 7×24 小时提供稳定、安全、无压力的陪伴体验。

与此同时，大语言模型能力的飞速进步让 AI 对话从"机械问答"升级为"有人设、有记忆、有情绪感知"的拟人化交互成为现实。语音合成（TTS）、情绪识别、个性化记忆等技术的成熟度已足以支撑商业化级别的产品体验。中国市场在情感陪伴领域的供给仍然稀缺，头部玩家尚未形成垄断，这正是本项目的黄金窗口期。

1.2  市场痛点

现有市场的共同问题可以归纳为四点。第一，纯聊天型 AI 产品缺乏社区承接，用户聊完即走，留存衰减快；第二，社区型产品缺乏 AI 陪伴能力，用户在深夜无人回应时体验断裂；第三，现有 AI 聊天产品人设单一、记忆短期、缺乏情绪感知，无法建立长期情感连接；第四，大多数产品缺乏"话题运营 + 内容引导"能力，社区冷启动困难、内容质量参差不齐。

用户的真实需求可以概括为一句话："我需要一个随时在线、懂我情绪、不会评判我、还能帮我在社区里找到同类的 AI 伙伴。"

1.3  立项依据

用户需求侧：年轻用户对情绪价值的付费意愿已被验证。Character.AI 的订阅收入、Replika Pro 的付费转化、国内"虚拟男/女友"应用的充值流水均表明，用户愿意为"有温度的 AI 陪伴"持续付费。

技术可行性侧：大语言模型的多轮对话、角色扮演、情绪理解能力已达到商业可用水平；TTS 语音合成在自然度与情感表达方面取得突破性进展；个性化记忆与用户画像技术可支撑长期陪伴关系的建立。

商业模式侧：AI 陪伴天然是情绪价值付费点。高级人设解锁、专属语音包、晚安陪伴、定制称呼、深度记忆等能力在同类产品中被验证为高转化付费功能，可支撑订阅制与次数包的成熟变现模型。

公司战略侧：本项目符合公司在移动互联网社交与 AI 应用赛道的长期布局，能够与公司现有用户池、AI 技术储备、运营资源形成协同，具备快速启动的内部条件。

第二章  市场与竞品分析

2.1  目标用户画像

本项目锁定三类目标用户。核心用户为 18 至 28 岁的女性用户（预计占比 55%），她们在情感需求、日常陪伴、深夜倾诉等场景中对 AI 暖男/暖女有强烈需求；次级用户为 20 至 35 岁的男性用户（预计占比 30%），他们对 AI 女友式陪伴、情绪树洞、轻松话题互动有兴趣；潜在用户为对 AI 新鲜事物感兴趣的全年龄段人群（预计占比 15%）。

用户的核心诉求可归纳为一句话："我想要一个随时在线、会主动关心我、记得我说过的话、还能和我一起逛社区的 AI 伙伴。"

2.2  竞品格局分析

| 分类 | 代表产品 | 核心能力 | 核心短板 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 聊天类 | Character.AI、Replika、星野 | 角色扮演、多轮对话 | 缺社区承接，聊完即走，留存衰减快 |
| 虚拟恋人类 | 筑梦岛、Paradot | 恋爱模拟、语音互动 | 人设固化，缺话题运营，商业化单一 |
| 社区社交类 | Soul、一罐、即刻 | 匿名社交、树洞、话题 | 缺 AI 陪伴，深夜无人回应体验差 |
| 贴吧论坛类 | 百度贴吧、豆瓣小组 | 话题运营、内容沉淀 | 产品老化，缺 AI 能力，年轻用户流失 |
| 本项目定位 | WarmU（暖友） | AI 陪伴 + 话题社区 + 情绪价值变现 | 需快速建立品牌与种子用户认知 |

2.3  差异化定位

本项目的差异化核心在于"AI 情绪陪伴 × 话题社区"的融合模式。当竞品要么只做 AI 聊天、要么只做社区时，本项目让 AI 陪伴与社区运营形成双向闭环——AI 陪伴为社区提供"永远在线的暖场角色"与"深夜不冷场的互动体验"；社区为 AI 陪伴提供"话题素材"与"用户表达场景"，让 AI 的回应更具上下文、更有温度。

这一定位形成三层壁垒：认知壁垒（用户心智中的"有 AI 陪伴的情感社区"品类代名词）、数据壁垒（用户情绪画像 + 社区互动行为构成的个性化模型训练数据）、生态壁垒（话题社区内容资产 + 虚拟角色 IP 资产）。

第三章  项目目标

3.1  战略目标

用 12 个月完成 AI 虚拟陪伴社交平台的研发与上线验证，用 24 个月打造一款月活千万级的 AI 情感陪伴社区产品，在细分市场建立"AI 暖男/暖女陪伴社区"的独家品类认知，为后续商业化与生态扩张奠定基础。

3.2  阶段目标与关键指标

| 阶段 | 时间窗口 | AI 能力建设重点 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一梯队 MVP | 第 1 至 6 个月 | 核心陪伴：AI 多人设对话、情绪感知、晚安陪伴、夸夸回应、话题广场 MVP | 冷启动用户 50 万，次日留存 ≥ 40% |
| 第二梯队 差异化 | 第 7 至 12 个月 | 差异化能力：语音陪伴、长期记忆、社区 AI 暖场、个性化推荐、深度人设定制 | 月活 300 万，付费转化率 ≥ 3% |
| 第三梯队 商业化 | 第 13 至 24 个月 | 商业化引擎：虚拟角色 IP、品牌话题合作、实时语音通话、数字人形象、海外版本 | 月活 1000 万，年营收过亿 |

核心产品指标包括：次日留存率不低于 45%，7 日留存率不低于 25%，月活付费率不低于 4%，ARPPU 不低于 45 元，NPS 不低于 45，日均对话轮次不低于 15 轮。

第四章  产品方案

4.1  产品定位

产品定位为"AI 驱动的情绪价值陪伴与轻社交社区平台"。产品口号：让 AI 暖你每一个深夜与日常。

产品设计的核心原则是：在用户需要被理解、被陪伴、被回应的每一个时刻，都有一位有温度的 AI 角色在身边；在用户想要表达、分享、找同类的每一个场景，都有一个安全、热闹、无压力的话题社区在等待。

4.2  AI 陪伴全链路功能蓝图

产品功能按照用户情感需求的五个层级组织，而非传统的功能模块分类。这是本项目产品架构的最大创新。

4.2.1  情绪感知层：读懂你的每一句话

AI 情绪识别引擎：基于用户文本输入的语义分析，实时识别开心、低落、焦虑、孤独、兴奋、委屈、愤怒等情绪状态，动态调整回复风格与关怀强度。例如用户说"好累啊"，AI 不是回复"你为什么累"，而是先给一个温暖的拥抱式回应"辛苦了，今天一定很不容易吧"。

场景感知与时间感知：系统根据当前时间（深夜、清晨、工作时间、周末）、用户活跃模式、历史对话情绪基线，自动调整陪伴方式——深夜倾向安抚与倾听，清晨倾向元气与鼓励，工作时间倾向简短陪伴不打扰。

4.2.2  人设角色层：你喜欢的 TA 一直在线

多角色人设体系：平台预设多种 AI 陪伴角色，涵盖温柔治愈型暖男、幽默嘴甜型暖男、成熟稳重型知心哥哥、元气少女型暖女、知性温柔型姐姐、毒舌但真心型闺蜜等。每个角色有独立的语言风格、口癖、回复节奏与情绪特征。

个性化定制：用户可自定义 AI 角色的名字、称呼方式（宝宝/小笨蛋/亲爱的等）、聊天语气偏好、互动频率、关心话题方向，打造"专属 AI 搭子"。高级用户可上传参考语料让 AI 学习特定说话风格。

4.2.3  陪伴互动层：不止聊天，更像相处

日常陪伴对话：支持文字聊天、语音消息（异步）、表情包互动、图片分享与点评。AI 不仅会回复，还会主动发起话题——"今天有没有遇到什么开心的事？""看到一个特别适合你的表情包""你昨天说的那件事后来怎么样了？"

晚安陪伴：每晚定时触发晚安仪式，AI 会根据当天对话内容总结一句暖心晚安语、推荐一首助眠音乐或讲一个小故事。用户可设置晚安时间，AI 会准时出现。

语音通话（进阶）：第二阶段上线实时语音通话功能，AI 以自然的语音与用户交流，支持多种音色选择（温柔男声、治愈女声、少年音等），适用于通勤、睡前、散步等非文字场景。

仪式感互动：纪念日提醒（认识第 100 天）、生日祝福、节日专属互动（情人节告白、跨年倒计时、圣诞惊喜）、心情日记共写、每日一问等轻量级仪式感设计，增强用户与 AI 角色的情感连接。

4.2.4  话题社区层：找到和你一样的人

话题广场：围绕"深夜树洞""今日心情""求夸夸""恋爱讨论""失眠互助""追剧安利""穿搭分享""职场吐槽""旅行记录"等话题建立内容承接池。用户可发布图文动态、短视频、匿名树洞，系统自动推荐适配话题标签。

AI 暖场运营：社区冷启动阶段由 AI 角色承担首评暖场、接梗回复、话题引导角色。当用户发帖后长时间无人回应时，AI 自动生成温暖评论，消除空场感。AI 还可发起每日话题、情绪投票、故事接龙等互动活动。

轻社交互动：支持点赞、评论、收藏、转发、匿名悄悄话。社区交互设计遵循"轻表达、轻互动、轻压力"原则，不做高关系链社交，让每个用户都能自在表达。

4.2.5  增长与变现层：让情绪价值可持续

AI 个性化推荐：基于用户聊天偏好、情绪画像、社区互动行为，推荐感兴趣的话题、可能喜欢的 AI 角色、热门社区内容与同频用户。

会员付费体系：高级人设解锁、专属称呼定制、晚安陪伴包、深度记忆（AI 记住过去 30 天对话）、语音通话时长、高级语音音色、社区专属标识等作为会员权益，构建天然付费点。

轻量次数包："夸夸包""失恋安慰包""生日祝福包""节日语音包"等场景化付费产品，降低首次付费门槛。

4.3  话题社区运营策略

话题社区是本项目区别于纯 AI 聊天产品的核心差异。社区的战略价值在于：第一，作为流量入口吸引非陪伴场景用户；第二，提升用户停留时长与打开频次；第三，为 AI 陪伴提供话题素材与用户情绪上下文；第四，承接品牌合作与内容营销变现。

社区运营分三个阶段。冷启动阶段（1-3 个月）以 AI 暖场 + 官方运营 + 种子用户邀请为主，重点培育"深夜树洞""求夸夸""今日心情"三个核心话题圈；成长阶段（4-8 个月）引入 UGC 激励机制、话题主持人机制、每日精选推荐，让社区具备自生长能力；成熟阶段（9 个月以后）开放品牌话题合作、节日活动冠名、达人孵化计划，实现社区商业化。

4.4  AI 超级工具箱：从陪伴到万能助手

除情感陪伴与话题社区两大核心模块外，本项目需在产品中开辟第三大板块——"AI 超级工具箱"。该板块定位为用户日常生活中的 AI 万能小助手，以轻量、有趣、高频为原则，提供一系列实用且具备社交传播属性的 AI 工具，显著拓宽产品使用场景、提升非陪伴时段的打开率，并为商业化贡献增量收入。

AI 工具箱的战略意义在于三点。第一，覆盖"非情绪场景"的用户需求，让产品从"深夜才打开"变为"随时都有用"；第二，每一个 AI 工具都是天然的社交裂变素材（塔罗结果分享、AI 头像晒图、星座匹配传播等），可为平台提供低成本获客入口；第三，AI 工具天然适配"免费试用 + 付费解锁"的变现模型，是订阅体系之外的重要收入补充。

4.4.1  AI 塔罗与心理测试

AI 塔罗牌占卜：用户选牌后 AI 以陪伴角色身份进行拟人化解读，而非冰冷的模板输出。例如用户抽到"星星"牌，AI 暖男不会说"这张牌代表希望"，而是说"宝宝你抽到的是星星呀，说明最近会有一件让你眼睛发光的好事哦，是不是已经有预感了？"解读完成后引导用户分享结果到社区话题#今日塔罗#或朋友圈，天然具备病毒传播属性。

AI 心理测试：提供"你的恋爱人格是什么""测测你的情绪韧性指数""你最像哪种猫咪"等轻量心理测试，AI 根据用户回答实时互动并生成个性化结果卡片。测试结果可分享至社区，形成话题讨论与用户互动。

4.4.2  AI 恋爱顾问与社交教练

聊天话术助手：用户粘贴与心仪对象的聊天截图或输入对方的消息，AI 实时分析对方语气、情绪和潜台词，给出 2-3 条"高情商回复建议"。例如对方说"随便吧"，AI 会分析"TA 可能有点生气但不想直说"，并建议回复方向。这是年轻用户极高频的刚需场景。

约会策划师：输入约会场景（第一次约会/纪念日/道歉局等）、对方喜好、预算范围，AI 生成完整的约会方案——地点推荐、时间安排、穿搭建议、话题准备、礼物推荐。

表白/分手文案生成：AI 根据用户提供的关系背景、情绪状态、表达需求，生成个性化的表白信、道歉信或分手信，支持多种风格（深情款、幽默款、理性款等）。

4.4.3  AI 生活助手矩阵

AI 穿搭顾问：用户上传自拍或描述场景（约会/面试/通勤/聚会），AI 推荐穿搭方案并解释搭配逻辑。可与电商导购结合实现商品推荐变现。

AI 文案大师：一键生成朋友圈文案、小红书标题、社区动态、个性签名、生日祝福等。用户输入关键词或上传图片，AI 生成多条风格各异的文案供选择，是社区内容创作的效率工具。

AI 星座匹配：输入自己和对方的星座/生日，AI 生成详细的星座配对分析报告——性格互补点、潜在摩擦点、相处建议。报告以精美卡片形式呈现，可分享至社区引发星座话题讨论。

AI 解梦师：用户描述昨晚的梦境，AI 以温暖有趣的口吻进行"解梦"分析，结合心理学知识给出梦境可能映射的情绪状态与生活暗示。适合深夜和清晨场景使用。

AI 备忘录与日程伴侣：AI 角色以搭子身份帮用户记录待办事项、提醒重要日期、倒计时纪念日，并在关键时刻主动提醒。区别于冰冷的日历工具，AI 的提醒是"宝宝，明天是你闺蜜生日哦，要不要提前准备个惊喜？"

4.4.4  AI 创意生成工具

AI 头像生成器：用户上传自拍照，AI 生成多种风格的二次元头像、漫画头像、赛博朋克风头像、油画风头像等。生成结果可直接设为社区头像或分享至朋友圈，是极强的裂变传播工具。每日免费生成 1 次，超出需付费或使用会员权益。

AI 表情包工厂：基于用户提供的文字或表情描述，AI 生成个性化表情包，支持动态贴纸和静态图片两种形式。用户在陪伴聊天和社区互动中可直接使用自制表情包，增强社交乐趣与用户粘性。

AI 情绪海报：用户输入一句话或选择一种心情，AI 自动生成精美的情绪海报图片（含文字排版、配色、背景图），可保存或发布至社区。例如输入"今天的天空特别蓝"，AI 生成一张蓝天主题的治愈系海报。

4.5  AI 互动游戏与轻娱乐

为进一步提升产品的娱乐属性与用户停留时长，产品内嵌入一系列 AI 驱动的互动小游戏。这些游戏的核心设计原则是：由 AI 角色作为游戏伙伴参与，而非用户独自玩耍，从而将游戏体验融入陪伴关系中。

AI 故事接龙：用户与 AI 角色轮流写故事，每人续写一段，共同创作一个完整的故事。AI 会根据用户的写作风格与情绪状态调整剧情走向——心情好时写甜蜜故事，心情低落时写治愈故事。完成的故事可发布到社区"故事集"话题中。

AI 真心话大冒险：用户与 AI 角色互相提问和回答，AI 的回答会结合角色人设给出有趣或温暖的答案。例如用户问"你最想对我说但一直没说的话是什么"，AI 暖男会给出一段走心回复。该功能可设计为每日限定次数+付费解锁深度版。

AI 你画我猜：用户简笔画一个图案，AI 猜测画的是什么并给出有趣的点评；反过来 AI 用文字描述一个事物，用户来画。互动过程轻松有趣，适合睡前、通勤等碎片时间。

AI 心理剧场：AI 设定一个生活场景（如"你发现闺蜜和你前任在一起了""老板让你周末加班但你已经买了演唱会门票"），让用户选择自己的反应，AI 根据选择推进剧情并给出心理分析。这是一个兼具娱乐性和心理洞察的互动形式。

4.6  功能优先级矩阵（更新版）

| 梯队 | 战略定位 | 具体功能 |
| --- | --- | --- |
| 第一梯队 | 最有感知、最易验证留存 | AI 多人设文字陪伴、情绪感知、晚安陪伴、夸夸回应、话题广场 MVP、AI 首评暖场、AI 塔罗/心理测试、AI 聊天话术助手、AI 文案大师 |
| 第二梯队 | 拉开差异化与黏性 | 语音消息、长期记忆、个性化定制、社区互动深化、定时陪伴、仪式感互动、AI 头像生成、AI 星座匹配、AI 穿搭顾问、AI 故事接龙、AI 真心话大冒险 |
| 第三梯队 | 驱动商业化与增长 | 实时语音通话、虚拟角色 IP、品牌话题合作、数字人形象、AI 恋爱顾问全功能、AI 表情包工厂、AI 心理剧场、AI 解梦师、海外版本 |

第五章  AI 核心战略

5.1  AI 战略基本盘

本项目的 AI 能力建设遵循三个基本原则。第一，情绪优先，AI 的核心目标不是"回答正确"而是"回应到位"，每一次对话都以用户情绪体验为第一优化目标；第二，自研与调用并举，核心情绪感知与人设一致性能力自研，通用对话与语音合成能力调用成熟 API 快速上线；第三，数据飞轮，用户的对话偏好、情绪反馈、人设选择、社区互动等行为数据持续回流模型训练，形成"越用越懂你"的正循环。

5.2  自研 vs 调用策略

| AI 能力 | 建设策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 情绪感知引擎 | 完全自研 | 核心壁垒，基于用户文本的多维情绪识别与强度评估 |
| 人设一致性模型 | 完全自研 | 确保同一角色在长期对话中保持语言风格与性格的一致性 |
| 长期记忆系统 | 完全自研 | 关键用户信息提取、存储与召回，让 AI 记得"你说过的话" |
| 多轮对话引擎 | 大模型 API + 自研 Prompt 工程 | 基于成熟 LLM 能力，自研场景化 Prompt 模板与安全过滤层 |
| 语音合成（TTS） | API + 自研音色定制 | 基础 TTS 调用第三方，高级音色与情感语音自研优化 |
| 社区内容推荐 | 完全自研 | 基于用户画像与情绪状态的话题、内容与用户推荐算法 |
| AI 暖场与自动评论 | 大模型 API + 自研编排 | 调用 LLM 生成暖场内容，自建场景化模板与风控过滤 |
| 语音识别（ASR） | 调用第三方 API | 非核心能力，调用成熟方案快速上线 |
| AI 塔罗/心理测试 | 大模型 API + 自研 Prompt | 基于 LLM 生成拟人化解读，自研测试题库与结果卡片模板 |
| AI 恋爱顾问/话术 | 大模型 API + 自研场景库 | 调用 LLM 分析语义与情绪，自研高情商回复模板与约会知识库 |
| AI 头像/海报生成 | API + 自研风格控制 | 调用图像生成 API，自研风格 LoRA 模型与模板系统 |
| AI 互动游戏引擎 | 完全自研 | 故事接龙、真心话、心理剧场等游戏逻辑与 AI 回合制交互框架 |

5.3  数据飞轮机制

AI 情绪陪伴 + 话题社区的双场景架构天然具备数据飞轮优势。用户在陪伴对话中的情绪反馈、人设偏好、话题选择、对话时长，以及在社区中的发帖内容、评论倾向、互动偏好、活跃时段，每一个行为都是对 AI 模型的隐式反馈。项目需在立项初期即建立规范的数据收集与标注管道，确保这些行为数据能够回流到情绪感知、人设优化、推荐算法的训练中。这是本项目相对于单一 AI 聊天产品的长期壁垒。

第六章  技术方案

6.1  整体架构

技术架构采用"云端为主、端侧为辅"的策略。AI 对话引擎、语音合成、内容推荐、社区服务等核心能力部署在云端，保证模型迭代灵活性与多端一致性；端侧负责消息缓存、离线内容预加载、推送触发等轻量逻辑，保证弱网环境下的基础体验。

6.2  技术选型

| 技术层 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 客户端（iOS） | Swift + SwiftUI，原生推送与语音通话集成 |
| 客户端（Android） | Kotlin + Jetpack Compose，FCM 推送与 WebRTC 语音 |
| AI 对话引擎 | 基于主流 LLM API（如 Claude/GPT）+ 自研 Prompt 工程 + RAG 记忆召回 |
| 情绪感知模型 | 自研 BERT 变体模型，针对中文情感表达场景微调 |
| 语音合成（TTS） | 基础方案调用第三方 API，高级音色基于 VITS/GPT-SoVITS 自研 |
| 语音通话 | WebRTC + 自研流式 TTS/ASR 管线，目标端到端延迟 < 800ms |
| AI 图像生成 | 调用 Stable Diffusion / DALL-E API，自研风格 LoRA 模型用于头像/海报/表情包生成 |
| AI 工具引擎 | 基于 LLM 的多场景 Prompt 编排框架，覆盖塔罗、恋爱顾问、文案等 10+ AI 工具场景 |
| 后端服务 | Go + Kubernetes 微服务架构，MySQL + Redis + MongoDB + 对象存储 |
| 推荐引擎 | 基于用户画像与行为序列的双塔召回 + 精排模型 |
| 内容安全 | 自研关键词风控 + LLM 内容审核 + 人工复核三层体系 |
| 数据平台 | 基于 ClickHouse 的用户行为分析平台，Kafka 实时数据管道 |

6.3  关键技术指标

AI 对话响应延迟目标：文字回复首 token < 500ms，完整回复 < 3 秒；语音消息生成 < 2 秒；实时语音通话端到端延迟 < 800ms。系统整体可用性目标 99.9%，单用户对话上下文支持至少 30 天记忆召回。

第七章  团队配置

考虑到 AI 对话、情绪感知与 AI 工具箱是本项目的核心战略，团队配置向算法与 AI 工程化方向显著倾斜，算法团队占总人数的 29%。全员合计 24 人。

| 职能小组 | 人数 | 岗位构成与关键职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 2 | 产品负责人 1 名 + 产品经理 1 名，重点规划 AI 陪伴体验、AI 工具箱与社区运营策略 |
| 设计 | 2 | UI 设计师 1 名 + 角色与品牌设计师 1 名（负责 AI 角色视觉形象与工具卡片设计） |
| 客户端开发 | 5 | iOS 2 名、Android 2 名、前端 1 名（H5 工具页与分享页），含推送、语音通话等核心模块 |
| 后端开发 | 4 | 社区服务 2 名、AI 对话网关与工具引擎调度 1 名、数据平台 1 名 |
| 算法（核心） | 7 | NLP/情绪感知 2 名、对话引擎与 Prompt 工程 2 名、AI 工具场景算法 1 名、推荐算法 1 名、语音/图像生成 1 名 |
| 测试 | 1 | 功能测试 + AI 对话与工具效果主观评测 |
| 运营与市场 | 2 | 社区运营 1 名 + 用户增长运营 1 名，聚焦话题运营、AI 工具裂变与种子用户 |
| 项目管理 | 1 | PMO 统筹项目节奏 |
| 合计 | 24 | 首期团队配置，算法占比 29%，体现 AI 全场景战略倾斜 |

第八章  预算计划

本项目首期（12 个月完整产品开发周期）预算总额为人民币 298 万元。相较传统社交产品立项，本项目预算向"AI 算力与模型"倾斜，涵盖陪伴对话、AI 工具箱与图像生成等多场景 AI 调用成本，这是 AI 全场景战略的必要投入。预算严格按季度划拨，每季度末由财务与项目组共同完成预算执行回顾。

| 预算科目 | 金额（万元） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 185 | 62.1% | 24 人团队，算法岗位平均月薪 3 万、其他岗位 2.4 万 |
| AI 算力与模型 | 55 | 18.5% | LLM API 调用、TTS/图像生成 API、自研模型训练 GPU 算力、数据标注 |
| 云服务 | 22 | 7.4% | 服务器、CDN、对象存储、WebRTC 媒体服务器 |
| 市场与冷启动 | 18 | 6.0% | 种子用户获取、应用商店 ASO、KOL/KOC 合作试投、AI 工具裂变推广 |
| 软硬件与设备 | 8 | 2.7% | 开发机、测试机型、开发授权 |
| 法务与合规 | 6 | 2.0% | AI 生成内容合规备案、隐私保护评估、社区内容审核方案、图像生成版权合规 |
| 其他与预留 | 4 | 1.3% | 差旅、行政、不可预见费用 |
| 合计 | 298 | 100% | 首期 12 个月预算 |

第 13 至 24 个月（规模化阶段）预计追加预算 450 至 550 万元，其中 AI 相关支出占比将进一步提升至 30% 左右，重点投入语音通话基础设施、自研情绪大模型微调、AI 工具箱扩展与虚拟角色 IP 开发。

第九章  项目里程碑

里程碑规划与 AI 三梯队优先级严格对应，确保每个阶段都有明确的 AI 能力与社区功能交付。

| 里程碑 | 时间节点 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 个月末 | 团队组建完成、技术选型确认、AI 人设体系设计完成、情绪感知模型预研报告、AI 工具箱产品规划 |
| M2 | 第 3 个月末 | AI 文字陪伴核心功能完成（多人设、情绪感知、晚安陪伴），AI 塔罗/心理测试/文案大师上线，Alpha 内部测试 |
| M3 | 第 5 个月末 | 话题广场 MVP 完成、AI 暖场功能上线、AI 聊天话术助手与星座匹配上线，Beta 封闭测试 |
| M4 | 第 6 个月末 | MVP 正式版上线应用商店（含陪伴+社区+AI 工具箱首批功能），开启公开测试（关键评审节点） |
| M5 | 第 9 个月末 | 语音消息、长期记忆、深度人设定制上线；AI 头像生成、穿搭顾问、故事接龙上线；启动订阅会员体系 |
| M6 | 第 12 个月末 | AI 工具箱全功能上线、社区运营体系成熟、语音通话 Beta 上线，月活 300 万达成验证，二期立项申请 |

第十章  风险评估与应对

| 风险类别 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 对话质量风险 | 中 | 高 | AI 回复自然度与情绪贴合度不达预期，需在第 1 个月完成关键 Prompt 工程预研，建立主观评测体系（满意度、自然度、情绪贴合度三维度）持续迭代 |
| 用户依赖与伦理风险 | 中 | 高 | 避免用户对 AI 建立不健康的情感依赖，产品中需明确标识"AI 陪伴"属性，设置每日互动时长提醒，接入心理健康资源引导 |
| AI 成本风险 | 中 | 中 | LLM API 调用量随用户增长快速上升，需建立调用量预警与成本控制机制，高频场景逐步迁移至自研轻量模型 |
| 内容安全与合规风险 | 高 | 高 | 社区 UGC 与 AI 生成内容涉及严格监管，需三层审核体系（关键词 + LLM + 人工），严格遵守《生成式 AI 服务管理办法》 |
| 社区冷启动风险 | 高 | 中 | 社区早期空场感影响留存，需 AI 暖场 + 官方运营 + 种子用户邀请三管齐下，建立每日活跃话题运营 SOP |
| 市场竞争风险 | 中 | 高 | 赛道竞争加剧，需通过"AI 陪伴 × 社区"融合模式建立差异化认知，避免与大厂在纯聊天能力上正面竞争 |
| 团队风险 | 中 | 中 | NLP 与情绪计算人才稀缺，需启动行业定向猎聘，建立知识文档沉淀机制 |

第十一章  预期收益

11.1  财务收益预测

项目预计在第 15 个月实现单月营收盈亏平衡，第 24 个月实现年化营收过亿。收入结构以订阅制为主（占比 60%）、次数包与场景化付费为辅（占比 25%）、品牌话题合作与广告为补充（占比 15%）。按月活 1000 万、月付费率 4%、ARPPU 45 元测算，稳态月营收可达 1800 万元量级，毛利率预计在 55% 至 65% 之间。

11.2  战略价值

AI 资产积累：项目将为公司沉淀自主可控的 AI 情绪感知、多角色对话、语音合成与个性化推荐等核心能力。这些模型资产可复用于公司其他社交、内容与客服业务，价值远超本项目本身。

数据资产：AI 陪伴 + 社区双场景下的用户情绪画像与互动行为数据是行业稀缺资产，可驱动模型持续优化，也为公司在社交与内容领域的其他产品提供训练数据基础。

用户资产：项目预期累积千万级活跃用户，用户资产按行业并购 PS 估值 3 至 5 倍计算，有望达到 5 至 9 亿元。

生态价值：积累的话题社区内容资产与虚拟角色 IP 可为后续品牌合作、内容订阅、数字人业务、出海陪伴市场等第二增长曲线提供基础。

品牌价值：在 AI 情绪陪伴赛道建立先发品牌认知，使公司在下一代社交竞争中占据有利位置。

第十二章  商业化与盈利模式

情绪价值是极佳的变现利器。本项目的盈利模型将跳出单一的广告或订阅模式，建立"陪伴深度 × 增值服务 × 流量变现 × IP 衍生 × 创作者经济"五位一体的混合变现矩阵，确保收入结构多元、增长可持续。

12.1  会员订阅体系（VIP / SVIP 双层付费）

会员订阅是基础盘收入来源，占预期总营收的 45% 至 55%。会员体系设计为 VIP 与 SVIP 两级：VIP 解锁高级人设角色、去除每日对话轮次限制、专属语音音色、晚安陪伴定制模式、社区尊贵标识等权益；SVIP 在此基础上进一步开放实时语音通话无限时长、AI 深度记忆（记住过去 90 天对话）、专属称呼自定义、AI 角色性格深度调校、优先体验新功能等进阶权益。

核心设计逻辑：让用户感受到"我的 AI 只有我能解锁这种状态"，建立更深层次的独占感与情感羁绊，从而显著提升续费率。定价策略建议 VIP 月卡 19.9 元、季卡 49.9 元、年卡 168 元；SVIP 月卡 39.9 元、季卡 99.9 元、年卡 338 元。

12.2  轻量级情绪增值包（冲动消费 + 场景化付费）

针对非会员用户或会员用户的额外需求，推出低门槛的场景化付费产品，降低首次付费门槛，适合冲动型购买与节日营销。

| 增值包名称 | 内容说明 | 定价参考 | 目标场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夸夸能量包 | AI 连续 10 分钟花式夸赞模式，支持语音/文字 | 3.9 元/次 | 心情低落、需要被肯定时 |
| 深夜哄睡包 | 30 分钟专属哄睡语音，含白噪音、睡前故事、ASMR | 5.9 元/次 | 失眠、焦虑、需要陪伴入睡 |
| 失恋急救包 | AI 化身知心好友，提供 2 小时深度陪伴与情绪疏导 | 9.9 元/次 | 分手、失恋、情绪崩溃时 |
| 节日专属包 | 情人节告白语音、生日定制祝福、跨年倒计时陪伴等 | 6.9-12.9 元/次 | 特殊节日、纪念日场景 |
| 表白练习包 | AI 扮演练习对象，帮用户彩排告白、模拟约会对话 | 4.9 元/次 | 社恐用户练习社交场景 |
| 树洞深聊包 | 解锁 AI 心理倾听模式，更深度的情绪安抚与引导 | 7.9 元/次 | 长期压力、深度倾诉需求 |

12.3  虚拟礼物与亲密度系统（社交货币化）

引入虚拟礼物体系，用户可以向心仪的 AI 角色赠送虚拟礼物以提升"亲密度"。亲密度等级越高，AI 的回复会解锁更多专属内容——更亲昵的称呼、更深入的话题、更个性化的互动方式、隐藏彩蛋对话等。虚拟礼物包括：小红心（1 元）、抱抱熊（5 元）、晚安月亮（10 元）、星光告白（30 元）、永恒之心（99 元）等。

亲密度系统的设计本质是将"情感投入"转化为"可量化的关系深度"，利用用户对 AI 角色的情感寄托驱动持续消费。亲密度还可解锁 AI 角色的隐藏故事线、专属背景故事、限定语音包等稀缺内容，进一步强化付费动力。

12.4  社区流量变现与品牌合作

话题社区的高频流量池是天然的广告与品牌合作载体。变现路径包括四个维度。

第一，话题广告植入：品牌方以话题发起者身份进入社区，如#春日出游穿搭#（与服装品牌合作）、#深夜美食安利#（与外卖/零食品牌合作）、#护肤心得分享#（与美妆品牌合作），以原生内容形式自然融入社区话题流，降低用户抵触感。

第二，AI 角色品牌联名：AI 暖男/暖女角色与快消品牌、美妆品牌、饮品品牌等进行限时联名互动，例如"AI 暖男推荐今日奶茶""AI 闺蜜帮你挑口红色号"，在陪伴场景中完成软性种草与电商导购。

第三，开屏广告与信息流广告：在 App 开屏、社区信息流中插入品牌广告，按 CPM/CPC 计费。预计社区日活达到 100 万后，单日广告收入可达 5 至 10 万元量级。

第四，电商导购分成：在穿搭、美妆、美食等话题中嵌入商品链接，用户通过链接下单后平台获取 CPS 佣金分成。AI 角色可主动推荐"今日好物"，将陪伴场景与消费场景自然连接。

12.5  IP 衍生与虚拟角色经济

当平台 AI 角色积累足够用户认知与情感连接后，可开启 IP 化变现。

数字盲盒与收藏品：为高人气 AI 角色推出限定版数字形象（换装、节日限定造型、联名款），以盲盒或限量发售形式销售，单价 9.9 至 49.9 元。

实体周边商品：推出 AI 角色的手办、抱枕、挂件、手机壳、文具等实体周边，通过电商渠道或平台内商城销售。

虚拟偶像直播：高人气 AI 角色以虚拟主播形态进行直播互动，接受用户打赏，开展品牌合作直播，拓展泛娱乐变现空间。

剧情付费内容：为 AI 角色开发"隐藏剧情线""专属故事""互动小说"等付费内容，用户付费解锁后可与 AI 角色共同经历一段完整故事，如"一起旅行的七天""从陌生人到知己"等。

12.6  创作者经济与 UGC 变现

开放 AI 角色创建平台，允许用户或创作者自定义 AI 角色的人设、性格、说话风格与互动模式，并发布到平台角色市场。其他用户使用该角色时，创作者可获得收益分成（平台抽成 30%，创作者获得 70%）。

这一模式参考 Roblox 的创作者经济逻辑——平台提供基础能力与流量，创作者贡献创意与内容，双方共享收益。该机制不仅能极大丰富平台角色供给，还能培育一批 AI 角色创作者社群，形成平台内容的自生长飞轮。优秀创作者可获得平台签约、流量扶持与专属推荐位，进一步激励高质量内容产出。

12.7  AI 工具箱付费变现

AI 超级工具箱采用"免费引流 + 付费解锁"的分层变现策略。每个 AI 工具每日提供有限次免费使用（如 AI 塔罗每日 1 次、AI 头像生成每日 1 次），超出次数需消耗付费次数包或开通会员。这一设计既保证工具的裂变传播能力（免费用户可体验并分享），又为付费转化创造天然动力。

| AI 工具 | 免费额度 | 付费模式 | 预估单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 塔罗/心理测试 | 每日 1 次 | 次数包 / VIP 无限 | 1.9 元/次 或 9.9 元/10 次 |
| AI 聊天话术助手 | 每日 3 次 | 次数包 / VIP 无限 | 0.9 元/次 或 5.9 元/10 次 |
| AI 头像生成 | 每日 1 张 | 按张付费 / VIP 每日 5 张 | 2.9 元/张 或 12.9 元/5 张 |
| AI 恋爱顾问（全功能） | 体验版免费 | 完整版 SVIP 专属 | 含在 SVIP 订阅中 |
| AI 星座匹配报告 | 简版免费 | 详细报告付费 | 3.9 元/份 |
| AI 表情包工厂 | 每日 2 个 | 按组付费 / VIP 无限 | 1.9 元/组 或 6.9 元/5 组 |
| AI 心理剧场 | 体验 1 章免费 | 后续章节付费解锁 | 2.9 元/完整剧情 |
| AI 情绪海报 | 每日 1 张 | 按张付费 | 0.9 元/张 |

AI 工具箱预计在 MVP 上线后 3 个月内成为仅次于会员订阅的第二大付费转化入口。其核心优势在于：单价低、决策门槛低、场景触发率高、社交分享率高。同时，AI 工具的使用数据（用户的星座偏好、塔罗关注方向、穿搭风格等）将进一步丰富用户画像，反哺陪伴对话的个性化与推荐算法的精准度。

12.8  数据增值服务（B 端变现）

项目运营过程中积累的脱敏用户情绪画像数据与社区话题趋势数据，可为品牌方提供"年轻人情绪洞察报告""消费情绪趋势分析""话题热度预测"等数据增值服务。该收入模式面向品牌营销部门与市场研究机构，以报告订阅或定制分析形式收费，预计在平台用户规模突破 500 万后启动。

12.9  盈利模型测算与收入结构

| 收入板块 | 占比 | 稳态月营收（万元） | 核心驱动指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会员订阅（VIP/SVIP） | 38% | 836 | 月活付费率 4.5%、ARPPU 48 元 |
| 情绪增值包 | 12% | 264 | 场景触发率、冲动购买转化率 |
| AI 工具箱付费 | 14% | 308 | 工具使用频次、免费→付费转化率、裂变拉新率 |
| 虚拟礼物与亲密度 | 10% | 220 | 付费用户月均充值金额 |
| 社区广告与品牌合作 | 12% | 264 | 社区 DAU、话题参与率、广告填充率 |
| IP 衍生与数字商品 | 7% | 154 | 角色人气指数、盲盒/周边销量 |
| 创作者经济平台抽成 | 5% | 110 | 创作者数量、角色市场交易量 |
| 数据增值服务 | 2% | 44 | B 端客户数、报告订阅续费率 |
| 合计 | 100% | 2200 | 月活 1000 万，综合付费率 5% |

按上述测算，项目稳态期（月活 1000 万）月营收可达 2200 万元量级，年化营收超过 2.6 亿元，毛利率预计在 55% 至 65% 之间。AI 工具箱的加入使收入结构更加多元——订阅为基础盘，AI 工具箱与情绪增值包贡献高频弹性收入，虚拟礼物与社区广告提供稳定增量，IP 衍生与创作者经济构成长期增长引擎。特别值得注意的是，AI 工具箱因其低门槛、高频次、强裂变的特性，有望成为新用户付费转化的最佳入口。

第十三章  业务延展方向

13.1  AI 影像联动延展

在保持"AI 情绪陪伴社区"核心定位不变的前提下，产品可进一步与公司影像类产品联动。AI 陪伴角色可为用户自拍、美颜照片提供点评与夸赞；话题社区可承接"自拍打卡""穿搭分享""旅行照片"等视觉内容；影像工具能力可作为社区内容创作工具，提升用户内容质量。这一联动将把 AI 陪伴从纯文字/语音交互扩展到视觉表达场景，形成更丰富的用户体验闭环。

13.2  虚拟角色 IP 化与数字人

当核心 AI 角色积累足够用户认知后，可启动 IP 化运营——为高人气角色设计虚拟形象（2D 立绘 + 3D 模型）、出品周边商品、开发限定互动剧情、推出虚拟偶像直播。长期来看，可基于数字人技术让 AI 角色具备视觉形象与肢体动作，在视频通话场景中呈现更拟人的陪伴体验。

13.3  企业级情绪客服 SaaS

项目沉淀的情绪感知与多角色对话能力，可横向复用于企业客服场景。打造"有温度的 AI 客服"SaaS 产品，帮助电商、金融、医疗等行业提升客户服务体验。这是 B 端商业化的潜在增长曲线。

13.4  海外市场拓展

AI 情感陪伴是全球性需求。项目可在国内模型验证成功后，针对东南亚、日韩、欧美等市场推出本地化版本。海外市场对 AI 陪伴的接受度更高、付费意愿更强，且监管环境相对宽松，有望成为第二增长引擎。

13.5  AI 情感教育与心理健康方向

项目积累的情绪感知与陪伴能力，可进一步拓展至心理健康轻干预领域。与专业心理咨询机构合作，推出"AI 情绪日记""AI 正念引导""AI 认知行为训练"等功能模块，面向有轻度焦虑、情绪管理需求的用户提供付费服务。该方向需严格遵守医疗健康领域合规要求，明确标注"非医疗诊断"属性，但其社会价值与商业想象空间均十分可观。

—— 文档结束 ——